## Slide 1
© Atos Group
跨公司转卖模式优化（STO&销售采购→IC销售）
业务诊断咨询及SAP系统升级实施项目
2026.08.15
Notes: 各位领导，大家好。
今天我代表项目组，向大家汇报《采购价格与货源策略一体化管控提升方案》。
本次方案是基于佛山照明SAP升级项目的背景，旨在通过数字化手段，优化采购流程，实现价格与货源的精细化管控，降本增效。

## Slide 2
Atos Confidential
01
现状与方案概述
02
IC销售流程及系统实现
目录
03
配套行动计划
04
附录：需求清单映射
Notes: 各位领导、各位同事，大家好。
今天我们将围绕数字化转型项目进行详细汇报。
本次汇报的目录共分为九个部分，从管理层的执行摘要开始，我们将深入剖析现状问题、明确建设目标与治理架构，并重点介绍六项建设任务及SAP系统的本期落地方案。
同时，我们也会对实施路径、价值评估、风险应对以及后续的决策事项进行全面阐述。
接下来，让我们正式进入第一部分。

## Slide 3
Atos Confidential
跨公司转卖核心痛点是流程繁琐且缺乏系统自动化闭环
01问题聚焦
当前公司间转卖依赖STO或销售采购模式，流程繁琐需多部门多岗位配合，转卖后库存不定时释放，订单创建失败无提醒，成品入库仍需人工转卖出库，出库后再进行开票操作，严重影响流转效率与客户响应速度。
02方案定位
方案从供应链效率提升方向聚焦，精准锁定为跨公司转卖模式优化（STO&销售采购→IC销售）。通过启用SAP标准跨公司销售流程，销售公司接单直接指定生产工厂直发经销商或终端客户，系统自动生成内部公司间发票IV完成法人结算，大幅减少中间出、入库与调拨环节。
03覆盖范围
全面覆盖公司间交易全链路：从销售订单接单与交货工厂指定，到工厂直发交货与库存自动释放；从内部公司间发票IV自动生成，避免订单创建失败实时预警环节，提升转卖工作效率与流程合规审计，实现端到端闭环管控。

## Slide 4
01
方案综述

## Slide 5
Atos Confidential
跨公司转卖模式优化（STO→IC销售）：方案总览
项目目标：
启用SAP标准跨公司销售（IC）流程替代现有STO&销售采购转卖模式，简化公司间交易流程。
实现销售公司接单直接指定生产工厂直发终端客户，消除中间入库调拨环节。
系统自动生成内部公司间发票（IV）完成法人结算，大幅减少人工操作。
建立转卖订单创建失败预警机制，提升订单处理效率与客户响应速度。
项目方案：
2.1 IC销售流程配置：跨公司订单类型、交货工厂分配、公司间开票IV配置
2.2 主数据治理：客户/物料销售视图扩展、公司间价格维护、BP角色配置
2.3 库存与交货优化：工厂直发交货、库存自动释放、立库集成双凭证
2.4 异常监控与分析：订单失败预警、转卖效率分析、流程合规审计
现状：
公司间转卖流程繁琐，需多部门多岗位配合完成操作。
转卖后库存不定时释放，有时跑到质检中，影响开单效率。
转卖订单创建失败无提醒，ZMRBI002失败行项仅部分提示。
成品/半成品入库后依赖人工调拨入仓并手动转卖。
立体库进仓转卖仍需手动操作，未实现自动双凭证。
物料有价格但圈货建单时报错"未维护客户主数据价格"。
主要差距：
未启用SAP标准IC跨公司销售，依赖定制化STO转卖。
公司间主数据（销售视图、价格）维护不完整不一致。
库存释放逻辑缺乏系统自动控制，依赖人工干预。
订单创建异常缺少实时预警与闭环处理机制。
立库系统与SAP转卖流程集成存在断点。
转卖模式：
由STO人工转卖➡️IC标准跨公司销售
库存流转：
由中间入库调拨➡️工厂直发终端客户
法人结算：
由手动公司间对账➡️系统自动生成IV发票
异常处理：
由事后人工排查➡️事前预警+事中拦截
✓ IC跨公司销售流程配置与集成测试
✓ 客户/物料销售视图扩展与公司间价格维护
✓ 工厂直发交货与库存自动释放优化
✓ 立库进仓自动转卖集成（343+101双凭证）
✓ 转卖订单创建失败预警与异常闭环机制
✓ 转卖效率分析与流程合规审计报表
公司间销售加价规则需财务确认
客户/物料销售视图需全面扩展
外围系统接口需配合测试与改造
关键用户需全过程参与测试培训
流转效率：减少中间入库调拨，缩短交货周期
人工成本：转卖岗位减少，多部门协同简化
库存管理：库存自动释放，消除质检滞留
订单合规：创建失败实时预警，减少漏单
财务结算：公司间发票自动生成，对账提速
主责：销售中心、供应链中心、制造基地运营中心
配合：财务管理部、数智化部、电商事业部
外部：艾维登SD专家、SAP实施团队
5 责任部门
6 里程碑
7 风险与项目依赖
8 业务价值和数字化指标
4 关键任务
3 业务变革
2 现状/差距
1 目标和范围
流程规则确认
异常监控上线
主数据治理上线
IC流程配置上线
Notes: Click to add text

## Slide 6
Atos Confidential
SAP标准IC流程构建跨公司销售一体化管控体系
01专题定位
以SAP S/4HANA标准跨公司销售（IC）流程作为公司间交易的核心引擎，以销售订单为前端接单入口，通过跨公司订单类型配置、交货工厂分配、公司间定价规则、内部发票IV自动生成及异常预警机制，打通从销售接单、工厂直发、对外开票到内部结算的公司间销售管理系统闭环，实现跨公司交易的流程标准化、结算自动化与异常可视化，为供应链效率提升与财务合规提供坚实支撑。
02建设目标
销售流程标准化
启用SAP标准跨公司销售订单类型，统一销售公司接单与生产工厂交货的流程规范，实现从订单创建到交货开票的全流程标准化与可追溯。
工厂交货直连化
配置销售订单与交货工厂的直连关系，实现销售公司接单后直接指定生产工厂发货，消除中间入库与调拨环节，大幅缩短交货周期。
法人结算自动化
将公司间定价与结算规则直接落地为SAP系统内的公司间销售配置，实现对外开票后自动生成内部公司间发票IV，完成法人间结算，减少人工对账与转卖操作。
异常预警智能化
建立发票创建失败实时监控、、公司间发票对账差异分析的全链路机制，有效防范销售发货、结算差异等业务风险。
核心价值：实现跨公司交易从“STO人工转卖”到“IC标准销售”、从“多部门协同”到“系统自动结算”、从“中间入库调拨”到“工厂直发客户”的三大数字化转变，构建高效透明的跨公司销售新格局。

## Slide 7
02
方案详解及系统实现

## Slide 8
Atos Confidential
STO&销售采购转卖→IC销售：端到端流程优化与系统闭环
01销售接单(销售公司)
终端客户下单，销售公司创建跨公司销售订单，明确交货工厂与客户信息。
02 工厂安排生产
生产工厂根据销售订单产品及发货工厂，运行MRP，触发材料采购和产品生产，生产工厂产品入库。
04 对外给客户开票(销售公司)
VF01销售公司对终端客户开具F2销售发票，确认收入与应收款项。
05 工厂对销售公司开票(自动)
系统自动同步生成公司间发票IV，完成销售公司与生产工厂的法人间结算与对账。
06 效率分析与审计
开展转卖效率分析、发票创建失败预警与合规审计，形成管理闭环持续优化。
流程标准化落地
将IC销售流程、公司间定价规则固化至系统，实现从“STO&销售采购人工转卖”向“IC标准流程”转变，消除多部门协同偏差。
公司间交易全程可追溯
从接单到结算全链路数据留痕，订单、交货、发票节点实时可查，为审计与管理复盘提供依据。
异常风险前置化管控
系统创建销售发票与自动校验订单创建，对异常实时监控预警，将转卖风险从“事后补救”转为“事前预防”。
03 工厂直发交货
由生产工厂直接创建交货单，货物直发终端客户，无需中间入库与调拨。
Notes: Click to add text

## Slide 9
Atos Confidential
跨公司销售系统现状-采用销售/采购入库后销售
对外报价单
销售公司
生产公司
经销商/终端客户
销售出库
对外销售开票
公司间采购订单
销售出库
采购入库
内部发票校验
对内销售开票
公司间销售订单
安排生产
生产入库
间接需求传递
对外销售订单
计划订单
Notes: Click to add text

## Slide 10
Atos Confidential
跨公司销售系统现状-采用STO调拨后销售
对外销售订单
销售公司
生产公司
经销商/终端客户
销售出库
对外销售开票
公司间采购订单
销售出库
采购入库
内部发票校验
对内销售开票
安排生产
生产入库
间接需求传递
对外报价单
计划订单
Notes: Click to add text

## Slide 11
Atos Confidential
跨公司销售系统方案总览
对外销售订单
销售公司
生产公司
经销商/终端客户
对外销售开票
销售出库
内部应付
主营成本、税
对内销售开票
计划订单
安排生产
生产入库
直接需求传递
跨公司销售定义：对外销售订单为跨公司销售订单，销售订单抬头的销售组织归属销售公司，行项目发货工厂归属生产公司，产品从生产公司发货，销售公司与生产公司直接存在内部结算，同时销售公司对外部经销商/终端客户结算。
IDOC自动触发
对外报价单
Notes: Click to add text

## Slide 12
Atos Confidential
跨公司销售退货系统方案总览
对外销售
退货订单
销售公司
生产公司
经销商/终端客户
对外销售
退货开票
销售退货
主营成本、税
内部应付
对内销售
退货开票
跨公司销售定义：对外销售订单为跨公司销售订单，销售订单抬头的销售组直接存在内部结算，同时销售公司对外部经销商/终端客户结算。
IDOC自动触发
注：如果是退换货，则退货按跨公司销售退货方案执行到销售退货环节，换货按跨公司销售执行到销售出库环节。
Notes: Click to add text

## Slide 13
Atos Confidential
财务记账处理-STO&销售采购
销售出库
对内销售开票
销售出库
采购入库
内部发票校验
对外销售开票
销售公司
生产公司
借：主营成本
贷：库存商品
借：对内应收账款
贷：税
贷：销售收入
借：主营成本
贷：库存商品
借：对外应收账款
贷：税
贷：销售收入
借：库存商品
贷：GR/IR
借：GR/IR
贷：税
贷：对内应付账款
Notes: Click to add text

## Slide 14
Atos Confidential
财务记账处理-跨公司销售
销售出库
对内销售开票
内部发票校验
对外销售开票
销售公司
生产公司
借：主营成本
贷：库存商品
借：对内应收账款
贷：税
贷：销售收入
借：对外应收账款
贷：税
贷：销售收入
借：主营成本
贷：税
贷：对内应付账款
销售出库
采购入库
内部发票校验
STO&销售采购
Notes: Click to add text

## Slide 15
Atos Confidential
结算价格方案总览
跨公司方案销售的公司间结算价格采用与STO&销售采购的公司间开票同样定价过程，确保公司间结算方案保持一致。
对内销售开票
销售定价过程
公司间结算价格
物料标准+xx%
对内销售开票
STO&销售采购方案
跨公司销售方案
共用或参考新建
Notes: Click to add text

## Slide 16
Atos Confidential
跨公司销售业务方案优势
1、简化系统操作流程，
2、避免系统业务衔接不顺
3、减少系统业务单据
4、剔除虚拟出入库操作
5、系统流程更加符合实际业务需求
6、系统自动触发相关单据减轻操作工作量，
7、生产公司销售出库后可直接开展对内对外开票
8、销售订单指定生产工厂直接系统内传递生产需求
9、加快业务处理节奏，提高系统运作效率
Notes: Click to add text

## Slide 17
Atos Confidential
适用业务场景说明
场景编号 | 场景描述 | 适用范围 | 备注
01 | 销售公司从生产公司发货，销售公司与生产公司直接结算 | 适用 | 
02 | 销售公司从生产公司发货，销售公司与生产直接结算，生产公司的半成品从其他工厂或公司调拨 | 销售公司与生产公司业务适用 | 半成品调拨业务维持现状
03 | 销售公司从生产公司发货，但中间还需要通过其他公司结算 | 不适用 | 
04 | 销售公司从生产工厂直接调拨到经销商库存 | 不适用 | 寄售出库不产生会计凭证，不符合生产公司的出库成本记账需求
04 | 跨公司退货 | 维持现状处理方式 | 本期暂不考虑
Notes: Click to add text

## Slide 18
Atos Confidential
采用SAP标准IC销售功能，最小化定制开发降低实施风险
标准功能优先清单
01跨公司销售：标准IC流程配置
销售订单类型(OR/IC) 跨公司销售标准单据
交货工厂分配(Plant) 自动指定发货工厂
公司间开票(IV) 标准内部结算单据
02交货与库存：工厂直发与释放
工厂直发交货 跳过中间入库环节
库存类型控制 自动释放非限制使用
交货过账标准 标准发货过账流程
03定价与结算：公司间定价自动化
条件技术定价 灵活配置公司间价格
税码自动确定 跨公司税务自动/处理
输出消息控制 发票自动输出配置
实施原则：标准功能覆盖率达到85%以上，仅在标准功能无法满足的关键业务场景进行增强开发，确保系统稳定性与可维护性。

## Slide 19
03
配套行动计划

## Slide 20
合规任务：符合税务监管合规及审计合规
01 补充完整单据链路
02 避免转让定价的审计风险
1.补制度和协议：签订法人之间内部购销协议，明确允许指示交付、工厂代发终端客户模式；固化内部转让定价规则。
2.调 SAP 关键配置：对外交货过账后自动触发内部 IV 开票，杜绝收入成本时间错配；禁止手工随意修改内部结算价格。
3.补齐全套留存资料：外部客户订单、物流签收单、内部采购订单、内外发票，形成完整证据链，应对税务稽查。
4.财务账务处理规范：销售公司理解虚拟库存逻辑，盘点表单独标注代发业务，不出现账实矛盾。
内部 IV 的结算价格，属于关联交易定价。
1.审计要求：关联交易定价政策要书面固化，披露在财务报告附注；
2.如果内部价格明显偏离公允价：
会计层面：利润在两个法人之间人为转移；
审计：要求披露，严重的会要求调整；同时连带触发税务转让定价风险。
应对：
内部定价规则书面制度，SAP 自动带出定价，不允许手工改价；年报附注完整披露该类关联交易金额。
会计准则认可指示交付（货不经过买方仓库，直接发给下游），不属于异常业务
Notes: 接下来，我们重点关注IC销售模式下的税务合规问题。这是一个至关重要的环节，直接关系到公司的财务安全。首先，我们要理解跨公司销售的核心税务原则，同时也要认识到标准SAP系统在处理复杂交易时的局限性。为了确保合规，我们必须在系统中进行精细配置，包括正确设置税码、保证主数据一致性，并重视国际贸易术语的影响。最后，我们识别了三个主要风险点，并提出了相应的应对策略，以确保整个流程的税务合规性。

## Slide 21
Atos Confidential
关键任务：IC跨公司销售流程落地与需求闭环
01核心建设内容
0101 IC流程配置与测试：配置跨公司销售订单类型、交货工厂分配与公司间开票IV，完成“端到端集成测试”与用户验收测试，确保流程稳定。
0202 主数据扩展治理：扩展客户/物料销售视图至所有相关销售组织，维护公司间价格，配置BP角色，确保主数据完整一致。
0303 库存与交货优化：配置工厂直发交货流程，直接触发产销衔接，优化库存自动释放逻辑，消除转卖后质检滞留，联动外部系统接口。
0404 异常预警与闭环：建立发票创建失败实时预警、库存异常监控、转卖效率分析机制，形成异常发现-处理-复盘闭环。
02系统实现方式
✓ 标准IC配置：配置跨公司销售订单/IV开票类型、交货工厂分配与定价条件，启用SAP标准PIR跨公司销售功能。
✓ 主数据工具：使用MDG/LSMW/批量维护工具扩展客户/物料视图、公司间价格与BP角色，确保数据一次性导入准确。
✓ 报表优化：发票创建失败监控、公司间应收应付对账、业务模式调整对报表影响优化。
管控价值：通过SAP标准IC流程替代STO&销售采购人工转卖，实现公司间交易流程标准化、结算自动化与异常可视化，减少多部门协同成本，缩短交货周期，提升客户响应速度与财务结算效率。
实现价格有来源、维护有权限、生效有条件、变更有记录、异常有预警
Notes: Click to add text

## Slide 22
04
附录：相关文档及原始数据

## Slide 23
Atos Confidential
01. MTO（按订单生产）
定义：Make-To-Order，根据客户销售订单触发生产的业务模式。 作用：销售订单与生产订单直接关联，实现订单级别的生产进度跟踪。
02. COOIS（生产订单信息系统）
定义：SAP标准生产订单信息系统，用于查询生产订单状态与进度。 作用：实时追踪生产订单执行状态、完工进度，确保生产进度透明可查。
03. Lead Time（提前期）
定义：物料从采购下单到到货入库所需的时间，含处理、运输、检验等。 作用：作为交期自动计算的核心参数，确保预计交付时间的准确性。
04. ATP Check（可用量检查）
定义：Available-To-Promise，检查物料库存与在途量是否满足需求的逻辑。 作用：在销售订单确认或生产计划阶段自动检查物料齐套状态，提前识别缺料。
05. 交期预警（Delivery Warning）
定义：基于预计交付时间与当前进度，提前识别交付风险的系统机制。 作用：提前7天自动推送交期风险，预留客户沟通与采购加急缓冲期。
06. 准时交货率（On-Time Delivery）
定义：实际交付日期与承诺交期一致的订单占比，衡量交付履约能力。 作用：作为供应商绩效与订单履约的核心KPI，驱动持续改进。
07. 生产周期（Production Cycle）
定义：生产订单从开工到完工入库所需的时间，衡量生产效率。 作用：作为交期计算与产能规划的关键参数，支撑交付承诺与生产排程。
💡 核心价值总结：这些核心概念共同构建了销售订单全链路跟踪的知识底座，通过标准化配置、自动化计算与端到端监控，实现了从订单录入到交付的无缝衔接，保障企业在复杂供应链环境下的稳健履约。
核心概念汇总表
Notes: 为了方便大家记忆，我将今天提到的核心概念汇总成了这张表格。从Country Version到DRC Monitor，再到数字签名和三单匹配，这些术语共同构成了我们整个DRC解决方案的核心。希望大家能通过这张表，对DRC有一个更系统的理解。

## Slide 24: 附录 原始需求清单
编号 | 需求简述 | 优先级 | 来源部门
A0042 | 痛点：当前成品及半成品在生产订单入库后，普遍依赖人工调拨入仓并手动转卖，且存在两种模式：一是集中转卖（（如线路板车间、纸品车间的半成品及各车间成品进仓），二是按需转卖（如泰美、电工半成品），导致无法精准对应计划源头需求数量生成交货单，人工操作繁琐、效率低。 需求：入库后无需人工干预即可按计划源头需求精准生成交货单并完成调拨与转卖，提升公司间转卖业务的效率。 | 中 | 高明仓库
A0067 | 痛点：立体库智能仓管理系统生产入库单推送SAP后仅返写343调拨凭证，转卖仍需手动操作转卖。 需求：支持优化立体库智能仓管理系统进仓带有转卖的生产入库单，通过返写成功推送到SAP系统后，自动转卖处理，同时产生2个凭证，一个是343，一个是101，无需人工干预。（前提是要转卖订单要绑定生产入库凭证。） | 高 | 高明仓库
A0085 | 1.建议简化转卖流程，产品转卖价和视图应输入产品编码、数量及库位后自动显示，有些产品没有转卖价和视图得耗费时间仓库和财务审核才能重新转卖，转卖后应自动放库，有时库存会跑到质检中，不定时放库耗费时间长，影响开单效率。 | 高 | 佛照（海南）科技有限公司
A0090 | 产品物料已维护有出厂价格，但在圈货，建单的时候常出现报错“未被正确维护客户主数据价格”，优化物料可能有价格但读不到的问题。 | 高 | 佛照（海南）科技有限公司
A0145 | 店铺与库存工厂间调货、出库、退货有大量公司间转卖操作； ZMRBI002程序创建订单时，无转卖信息的物料不创建也不提醒，失败行项有提示； 创建订单后库存类型全改为非限制使用。 | 高 | 电商事业部
A0488 | 公司间转卖模式流程繁琐，需要多部门多岗位人员配合完成操作‘；切换跨公司销售后可简化一定量的流程和对接人员 | 高 | 数智化部
A0552 | 公司内部转卖和销售为2个不同，但SAP一旦维护完就没有办法更改，还在不同分子公司间 | 高 | 智达采购部

## Slide 25
Atos is a registered trademark of Atos SE. © 2024 Atos. Confidential information owned by Atos, to be used by the recipient only. This document, or any part of it, may not be reproduced, copied, circulated and/or distributed nor quoted without prior written approval from Atos.
© Atos
谢谢！