## Slide 1: 收款清账和BIP财务共享接口方案
2026.07.16
业务诊断咨询及SAP系统升级实施项目
Notes: 标准、精细、协同、高效
精细化的成本分析。
有量化指标的提升。
张学权
现在停掉SAP，业务是否还能够照常开展？
1、统一认识
2、锻炼内功，SAP的升级不是简单的更新，而是要把公司过往的组织能力、管理理念、管理流程进行全面的梳理和再造。
3、对公司内部各个部门以及相关分子公司的负责人，一定要高度重视，亲自参与。过去几年的数字化项目，成功的不多，失败的不少，甚至变烂尾了，各个部门的负责人没参与。营销的数字化中台、CRM系统搞不下去了。每个单位指定一个责任心强、沟通能力强的SAP专员。外部公司既要专业，又要接地气。数字化部和财务部要协同好，跟艾维登要协同好。上下联动、左右协同、齐抓共管。系统要管用还要好用。

## Slide 2: 目录
01
专项方案概述
02
方案详解及系统实现
03
配套行动计划
04
附录：相关文档及原始数据

## Slide 3: 收款清账和BIP财务共享接口方案
01

## Slide 4: 收款清账和BIP财务共享接口：方案总览
项目目标：
打通金税万鸿开票→SAP生成发票→财务共享BIP收款认领→SAP收款清账、凭证归档的端到端流程
国内、国外业务统一处理，实现收款认领、认领单拆单与自动清账
项目方案：
建设SAP与财务共享BIP、金税万鸿、资金系统的接口集成，规范国内外清账与账龄口径
现状：
金税系统开票、SAP发票、BIP收款认领与清账各环节靠人工衔接，认领、拆单、清账效率低
SAP与财务共享BIP、资金系统、金税万鸿之间未打通，发票与收款状态无法自动同步
主要差距：
缺少发票信息定时/实时传输、收款认领单回传生成收款凭证的自动化接口链路
国内外清账规则、账龄计算口径需统一，国外业务缺少清账/冲销状态实时同步与专属报表
统一清账规则：
国内外统一剩余清、先进先出核销，可按发票号指定
账龄以SAP核算为准，统一两个账龄口径
国外业务增强：
国外清账/冲销状态实时回传BIP
接口开发：
SAP发票传输财务共享BIP；BIP认领单生成SAP收款凭证；实时回传清账/冲销状态
报表开发：
账龄报表（考虑/不考虑付款条件两个口径）；国外按渠道、客户、订单查询发票
依赖金税万鸿、资金系统、用友BIP财务共享多方接口联调，需各方团队协同
收款认领、拆单及清账规则需财务与共享中心确认一致后固化到系统
国外清账/冲销状态实时同步为新增需求，需BIP与联想接口团队配合开发
开票、认领、清账、归档全流程线上自动化
人工清账工作量显著减少，收款效率提升
账龄口径统一、清账状态实时可查
主责：佛山财务部（吴一凡、冯雪松）
配合：SAP实施财务顾问、用友BIP财务共享团队、联想接口开发团队
外部：艾维登DRC专家
5 责任部门
6 里程碑
7 风险与项目依赖
8 业务价值和数字化指标
4 关键任务
3 业务变革
2 现状/差距
1 目标和范围
方案确认
联调上线
接口开发
Notes: 历史数据：设定平行评估激活基准日（如2027年1月1日上线后首个完整月），基准日前的历史数据不回填。
各部门抵触：统一
业务变革：
判断1：这不是SAP实施项目，是一次利益格局重塑。 佛照内部加价制造的"虚拟利润池"按保守估算约为集团真实扣非净利润的2-3倍量级。一旦启动消除，任何BU的账面利润变化都不是小数点之争，而是生死线的争夺。技术方案再完美，如果集团高层不愿意在年终奖分配上做出强制性决定，整个方案将在执行层被稀释为"系统里跑三套数字，考核还是按老逻辑"。
判断2：标准成本方向是对的，但前提条件被严重低估。 标准成本+平行评估的组合是S/4HANA上的正确架构，SAP技术层面完全支持。但佛照有两个硬约束：LED芯片等核心原材料年波动可达20-40%，若标准成本年度冻结，Price Variance可能吃掉全年利润；车灯（燎旺）高度客制化，强套标准成本会产生大量无意义差异。这两个问题不解决，标准成本体系上线即失信。
判断3：0.95%净利率是变革的最佳窗口，也是最大风险来源。 薄利倒逼透明化是有利时机，管理层被迫正视成本真相。但同时，容错空间几乎为零——如果标准成本制定错误导致BU绩效失真，在如此薄利状态下任何决策偏差都可能直接亏损。数据准备和标准成本核定的精度要求，比财务健康期高一个数量级。
判断4：路径C（双轨KPI权重逐步迁移）是当前唯一可行路径，但"执行死结"在Year 2节点。 路径A（完全集团成本考核）理想但不可落地；路径B（保留法律实体利润+集团视角仅供参考）换汤不换药。路径C可行，但历史上类似改革最常见的失败模式是：Year 1顺利，Year 2权重调整时受损BU重启抵制，高层松动，改革被锁定在"Year 1状态"永远不推进。这个节点必须提前设计防御机制。

## Slide 5
Atos Confidential
方案核心说明
方案核心
金税系统（万鸿）开具发票，接口在SAP系统中产生发票，并定时或者实时传输给财务共享系统BIP。后续资金系统收到客户的付款，在财务共享系统BIP中做收款认领，并形成收款认领单（包括认领单拆单），并把收款认领单传输到SAP系统，在SAP系统中产生收款凭证（可以设置立即清账或者后续清账），完成收款过程。
特殊业务
国内、国外业务分别处理：
• 国内业务：统一采用剩余清模式，先进先出规则核销
• 国外业务：沿用剩余清模式，新增清账状态实时同步
• 国外附加报表：按客户、订单查询相关发票信息
方案讨论人
佛山财务部：吴一凡、冯雪松组织召集两次会议
SAP实施团队：财务顾问郭裕
用友BIP财务共享团队：孙美佳
联想接口开发团队：张荣芳
各方一致同意以上结论
后续计划
后续要把方案给财务部门的其他同事进行讲解或培训，确保相关人员理解并掌握方案内容。
培训重点：
• 接口流程与数据流转
• 清账模式与账龄计算
Notes: 本页介绍方案的核心内容。方案的核心思路是打通金税系统、SAP和财务共享BIP三个系统之间的接口，实现从发票开具到收款清账的全流程自动化。
方案由佛山财务部、SAP实施团队、用友BIP团队和联想接口开发团队共同讨论确定，后续将组织财务部门同事进行培训。

## Slide 6: 方案详解及系统实现
02

## Slide 7
SAP客户发票
收款认领单
清账
收款凭证
凭证归档
接口传输
SAP
财务共享BIP
资金系统
接受SAP发票信息
收到客户付款
认领单拆单
接口传输
接口传输
金税万鸿
开具金税发票
接口传输
接口传输
接口传输说明： 金税万鸿开具发票 → SAP产生客户发票 → 接口传输至BIP → 资金系统收款 → BIP收款认领 → 认领单回传SAP → SAP生成收款凭证并清账 → 清账结果接口传输BIP归档
系统接口图

## Slide 8
Atos Confidential
国内收款
清账模式
国内业务统一采用剩余清模式，系统按先进先出（如果不提供SAP发票号）规则核销收款金额，剩余未结清金额生成新凭证。如果提供SAP发票号，则对应指定的SAP发票。
账龄计算
共享系统BIP和SAP的账龄计算，以SAP核算系统为准。SAP以记账日期作为账龄计算基准日，外加付款条件的宽限账期，作为应付日期。
另外需要按照过账日期不考虑宽限天数的账龄表，存在两个口径的需求。
发票信息同步
目前SAP是传输一段时间内新产生的发票信息给BIP系统（应收发票信息，定时）。
Notes: 本页介绍国内收款的处理方式。国内业务统一采用剩余清模式，按先进先出规则核销收款金额。
账龄计算以SAP核算系统为准，存在两个口径：考虑付款条件宽限账期和不考虑宽限天数。发票信息采用定时方式从SAP传输到BIP。

## Slide 9
Atos Confidential
国外收款
清账模式
国外业务继续沿用和国内一样的剩余清模式，系统按先进先出（如果不提供SAP发票号）规则核销收款金额，剩余未结清金额生成新凭证。如果提供SAP发票号，则对应指定的SAP发票。
账龄计算
共享系统BIP和SAP的账龄计算，以SAP核算系统为准。SAP以记账日期作为账龄计算基准日，外加付款条件的宽限账期，作为应收日期。
发票信息同步
目前SAP是定时传输一段时间内新产生的发票信息给BIP系统（发送新发票信息）。
更新发票清账状态（实时，只针对国外业务，包括清账和冲销状态）——相比国内新增内容
附加报表开发
提供给国外用户一个新的报表，用于查询某个客户、某个订单下所有的有关发票信息。
Notes: 本页介绍国外收款的处理方式。国外业务沿用与国内一致的剩余清模式。
与国内的主要区别：1）发票清账状态采用实时同步（只针对国外业务）；2）新增附加报表，供国外用户按客户和订单查询相关发票信息。

## Slide 10: 配套行动计划
03

## Slide 11
Atos Confidential
开发清单
接口开发
1. SAP发票传输给财务共享BIP
定时或实时传输SAP客户发票信息至BIP系统
2. 由BIP认领单产生SAP收款财务凭证
BIP收款认领单回传SAP，自动生成收款凭证并清账
3. 实时调用BIP接口发送发票清账/冲销状态信息给BIP
仅针对国外业务，实时同步清账和冲销状态
报表开发
4. 账龄报表（两个口径）
口径一：考虑付款条件宽限账期
口径二：不考虑付款条件宽限天数
5. 国外用户发票查询报表
给国外用户提供按渠道、客户、订单条件查询相关的所有发票信息
合计：3个接口开发 + 2个报表开发 = 5项开发任务
Notes: 本页列出开发清单，共包含3个接口开发和2个报表开发，合计5项开发任务。
接口开发包括：SAP发票传输BIP、BIP认领单生成SAP收款凭证、实时同步清账冲销状态（国外）。报表开发包括：账龄报表双口径、国外用户发票查询报表。

## Slide 12: 附录：相关文档及原始数据
04

## Slide 13: 附录 原始需求清单（27条，P05关联）

## Slide 14: 谢谢！