## Slide 1
© Atos Group
采购价格透明化与比价分析体系
2026.08.16
业务诊断咨询及SAP系统升级实施项目
Notes: 各位领导，大家好。
今天我代表项目组，向大家汇报《采购价格透明化与比价分析体系》。
本次方案是基于佛山照明SAP升级项目的背景，旨在通过数字化手段，优化采购流程，实现价格与货源的精细化管控，降本增效。

## Slide 2
Atos Confidential
01
专项方案综述
02
方案详解及系统实现
目录
03
配套行动计划
04
附录：相关文档及原始数据
Notes: 各位领导、各位同事，大家好。
今天我们将围绕数字化转型项目进行详细汇报。
本次汇报的目录共分为九个部分，从管理层的执行摘要开始，我们将深入剖析现状问题、明确建设目标与治理架构，并重点介绍六项建设任务及SAP系统的本期落地方案。
同时，我们也会对实施路径、价值评估、风险应对以及后续的决策事项进行全面阐述。
接下来，让我们正式进入第一部分。

## Slide 3
01
专项方案综述

## Slide 4
Atos Confidential
采购价格透明化缺失三大痛点分析
01多品牌比价难
同一物料存在多个品牌且价格差异显著，但系统无法按品牌维度维护和对比价格。部分物料同一供应商代理多个品牌，需按品牌录入多个价格，现有信息记录无法支撑品牌级比价，导致下单时难以选择最优价格。
02价格波动监控缺失
价格波动缺乏系统监控机制，无法与标准成本、历史价格进行自动对比预警。同时缺乏与铜、铝、塑料等大宗原材料行情数据的联动，无法前瞻识别价格波动趋势，导致采购决策滞后，错失最佳采购时机。
03价格走势分析不足
物料价格变更履历查询能力不足，工程师选型时无法直观了解物料历史价格走势。现有SAP标准报表（ME1P/ME1E）仅能查询原始数据，缺乏可视化趋势展示，且未记录调价原因，难以支撑成本分析与选型决策。
Notes: Click to add text

## Slide 5
Atos Confidential
采购价格透明化与比价分析体系：方案总览
项目目标：
建立采购价格多维度比价分析体系，实现同一物料按品牌/供应商价格透明对比。（ 一期）
构建价格波动预警机制，实现与标准成本、历史价格的对比监控。 （ 一期）
开发物料价格变更履历查询与趋势可视化报表，支撑选型与成本决策。 （ 报表一期，可视化看板二期）
结合大宗行情数据实现价格波动前瞻分析，提升采购决策时效性。 （接入社会化信息数据，二期实现）
项目方案：
2.1 多品牌比价体系：信息记录品牌维度扩展，品牌价格排序，下单品牌选择
2.2 价格波动预警：标准成本对比，历史价格对比，异常波动自动预警
2.3 价格履历与趋势：变更履历查询，三年价格趋势可视化，调价原因记录
2.4 大宗行情联动：大宗数据源接入，行情联动分析，采购时机建议
现状：
同一物料多品牌价格无法在系统内对比。
价格波动依赖人工监控，缺乏自动预警。
大宗行情数据未接入系统，决策靠经验。
历史价格查询仅看原始数据，无趋势图。
信息记录查询报表功能单一，缺货源维度。
主要差距：
价格管理缺少品牌维度标准化治理。
价格波动监控缺少系统自动控制机制。
采购分析缺少可视化与前瞻分析能力。
大宗行情数据缺少系统集成接口。
报表查询缺少多维度关联分析能力。
采购价格：由分散维护➡️多维度透明比价
价格监控：由人工核查➡️自动预警+大宗联动
采购决策：由经验判断➡️数据驱动选型
采购分析：由离线统计➡️实时趋势可视化
✓ 采购信息记录品牌维度扩展与比价功能
✓ 价格波动预警规则配置与自动推送
✓ 物料价格变更履历查询报表开发
✓ 价格趋势可视化BI报表建设
✓ 大宗行情数据接口集成与联动分析
✓ 物料信息记录查询报表优化增强
品牌编码规则需统一确认
大宗行情数据源需确认对接
BI工具平台需就绪可用
关键用户需全过程参与确认
采购价格：品牌级价格透明可比
价格监控：异常波动自动预警
采购决策：历史趋势+大宗行情支撑
采购效率：选型比价时间缩短50%
采购运营：形成价格分析与趋势预测体系
主责：招投标中心、供应链中心、研究院
配合：财务管理部、数智化部、制造基地运营中心
外部：SAP实施团队、BI开发团队
5 责任部门
6 里程碑
7 风险与项目依赖
8 业务价值和数字化指标
4 关键任务
3 业务变革
2 现状/差距
1 目标和范围
规则确认
分析报表上线
比价体系上线
预警机制上线
Notes: Click to add text

## Slide 6
Atos Confidential
三大业务价值实现采购价格透明化与决策智能化
01价格透明化
实现同一物料多品牌价格的透明对比与智能排序，消除品牌价格信息不对称，采购人员可快速获取最优价格信息，为降本增效提供坚实的数据基础。
02决策数据化
基于历史价格走势与大宗行情联动分析，将采购决策从经验判断转向数据驱动，工程师选型与采购下单均有实时数据支撑，提升决策科学性。
03风险前置化
建立价格波动自动预警机制，从事后人工核查转向事前系统自动预警与事中实时监控，将价格风险拦截在业务发生前端，显著降低采购成本波动风险。
—— 实现从“经验采购”到“数据采购”的决策跃迁，构建透明智能的价格管理体系
Notes: Click to add text

## Slide 7
02
方案详解及系统实现
Notes: Click to add text

## Slide 8
方案详解及系统实现 — 整体架构与技术路线
基于 SAP S/4HANA 标准功能 + 自定义增强 + 外部集成 + BI 分析的四层架构，支撑四大业务任务落地
四大业务任务模块
任务一 A0196 · 多品牌价格维护与智能比价
MPN制造商物料 + 信息记录品牌维度扩展 + 下单品牌选择排序
技术标签：MPN配置 / PIR增强 / BAdI / 报表优化
任务二 A0195 · 价格波动预警与大宗行情联动
标准成本/历史价格对比预警 + 铜铝塑料行情接入 + 采购时机建议
技术标签：条件技术 / CPI接口 / 预警工作流 / BI分析
任务三 A0193 · 价格变更履历与三年趋势可视化
变更文档完整记录 + 自定义履历查询报表 + BI趋势折线图
技术标签：Change Document / 自定义报表 / BI可视化 / 钻取分析
任务四 A0212 · 信息记录报表优化与货源管控
Y_TST报表货源字段增强 + EORD货源清单关联 + 未维护批量导出
技术标签：报表增强 / EORD关联 / 批量导出 / 权限控制
系统实现四层技术架构
展现层
SAP GUI · FIORI采购订单 · 自定义报表界面 · BI价格趋势仪表盘 · 预警消息通知
应用层
标准事务 ME11/ME1P/ME1E/XK01/MM01/MP01 · BAdI增强(ME_PROCESS_PO_CUST) · 自定义程序 · 条件技术配置
集成层
SAP CPI云集成 · REST API大宗行情接口 · IDoc/RFC · 定时任务批量同步 · 邮件/工作流预警推送
数据层
SAP标准表 EINA/EINE/EORD/MARA/MARC · 自定义Z表(行情/预警规则) · CDHDR/CDPOS变更文档 · BI数据模型
外部系统（二期）：大宗行情数据源 — 铜 / 铝 / 塑料 等原材料实时市场价格，经CPI接口定时同步至SAP自定义表
Notes: 本页是02方案详解及系统实现的总览页，从业务任务和技术架构两个维度展示整体方案。左侧四大业务任务对应原始需求A0196、A0195、A0193、A0212，每个任务标注了核心技术标签。右侧四层技术架构从展现层、应用层、集成层到数据层，清晰展示了SAP标准功能、自定义增强、外部集成和BI分析的技术路线。特别强调大宗行情数据接入为二期实现，通过CPI云集成平台对接外部数据源。

## Slide 9
MPN品牌比价体系系统实现详解（A0196）
基于 SAP 制造商零件编号(MPN)标准功能 + 信息记录品牌维度扩展 + BAdI 下单增强，实现同一物料多品牌价格透明可比
数据模型与主数据配置
实体关系模型
内部物料
MARA / MARC
0XXXXXXX1 手机
MPN物料
MARA(HERS)
AXXXXXXX1 手机-华为
制造商
LFA1
AXXXX1 华为
采购信息记录
EINA / EINE
品牌+工厂+净价
MP01 关联
四步配置路径（标准功能）
1
XK01 · 创建品牌供应商主数据
预留品牌供应商编码段(AXXXX)，按品牌创建供应商，支持同一供应商代理多品牌
2
MM01 · 创建MPN制造商物料
物料类型HERS，预留编码段(AXXXXXXX)，启用采购视图和基本视图，关联制造商
3
MP01 · 维护制造商零件清单(MPN)
建立内部物料与多个MPN物料的对应关系，指定工厂和有效期，形成品牌清单
4
ME11 · 维护采购信息记录(PIR)
按MPN物料+品牌供应商+工厂维护净价，实现品牌级价格记录，支持多价格对比
系统增强与报表开发
BAdI 增强 · 采购订单品牌选择与价格排序
BAdI定义：ME_PROCESS_PO_CUST（采购订单处理）
实现方法：PROCESS_ITEM / CHECK / FIELDSELECTION_ITEM
业务逻辑：PO创建先选品牌 → 按该品牌PIR价格排序 → 自动推荐最优供应商
增强点：ME21N/ME22N 屏幕增加品牌筛选字段，价格自动排序提示
报表增强 · Y_TST_19000030 / 32 品牌维度扩展
字段增强：增加品牌(制造商)、MPN物料号字段显示与筛选
排序功能：支持按品牌维度价格从低到高/从高到低排序对比
数据来源：关联 EINA(信息记录一般数据) + EINE(采购组织数据) + MARA
输出：ALV网格报表，支持导出Excel、按采购组织/工厂/物料组筛选
主数据规范 · 物料属性完善与编码治理
属性扩展：MARA增加材质、重量、规格等大宗相关属性字段
编码规则：品牌供应商编码段(AXXXX) + MPN物料编码段(AXXXXXXX)统一确认
数据价值：为价格波动分析、大宗行情联动提供基础数据维度支撑
管控价值
充分利用SAP MPN标准功能实现品牌级价格管理，通过BAdI增强实现下单品牌选择与价格自动排序，消除品牌价格信息不对称，采购下单时自动推荐最优价格供应商，降低采购成本。
Notes: 本页详细展开任务一A0196的系统实现方案。左侧展示数据模型和四步配置路径：数据模型从内部物料到MPN物料、制造商再到采购信息记录的实体关系；四步配置利用SAP标准功能XK01创建品牌供应商、MM01创建MPN物料、MP01维护制造商零件清单、ME11维护信息记录。右侧展示系统增强和报表开发：BAdI ME_PROCESS_PO_CUST实现采购订单品牌选择和价格排序，Y_TST报表增加品牌字段，主数据完善材质重量等属性。核心思路是最大化利用SAP标准功能，最小化自定义开发。

## Slide 10
价格波动预警与大宗行情联动系统实现详解（A0195）
基于条件技术预警规则 + CPI大宗行情接口 + BI趋势分析，实现价格异常自动识别与采购时机前瞻建议
价格波动自动预警机制
预警规则引擎（条件技术配置）
技术实现：基于SAP条件技术(Condition Technique)配置预警规则
阈值参数：超差幅度(%)、金额差、波动频率，按物料组/采购组织差异化配置
规则存储：自定义表 Z*_WARN_RULE，后台配置，支持有效期管理
三类预警场景
标准成本对比：采购净价 vs 物料标准成本，超差幅度达阈值自动预警
历史价格对比：当前价 vs 历史均价/最近采购价，波动幅度超阈值自动预警
大宗行情联动：物料价 vs 铜/铝/塑料行情，前瞻识别波动趋势（二期）
数据基础：ME1P(采购信息记录价格历史) / ME1E(配额安排价格历史) 标准报表作为数据源，结合自定义预警程序定时扫描
预警推送机制
推送渠道：邮件通知 + 工作流审批 + 系统消息中心 + FIORI实时通知
接收对象：采购员、采购经理、成本分析师，按采购组织/物料组路由分发
大宗行情数据接入与联动分析
CPI 云集成接口架构
外部行情源
铜/铝/塑料
SAP CPI
REST/JSON转换
S/4HANA
Z*自定义表存储
接口方式：REST API + JSON格式；同步频率：每日定时批量同步(凌晨批次)；异常处理：CPI重试机制 + 失败邮件告警
行情数据存储模型
自定义表：Z*_COMMODITY_PRICE（大宗原材料行情价格表）
关键字段：原材料类型、日期、开盘价、收盘价、均价、日涨跌幅、数据来源
关联映射：物料主数据材质字段 → 原材料类型映射表 Z*_MATL_COMM_MAP
行情联动分析与采购时机建议
相关性分析：物料价格波动 vs 大宗行情走势，计算相关系数与滞后周期
采购时机：行情低位提示增加采购量/锁价，高位提示减少库存/按需采购
输出展现：BI价格趋势仪表盘 + 采购时机建议报表 + 前瞻预警通知
管控价值
实现价格异常波动自动识别与多渠道预警推送，将风险拦截在业务前端；通过CPI接入大宗行情数据，实现前瞻分析与采购时机建议，把握最佳采购窗口，降低原材料价格波动风险。
Notes: 本页详细展开任务二A0195的系统实现方案，分为一期预警机制和二期大宗行情联动两部分。左侧一期预警机制包括：基于条件技术的预警规则引擎，支持阈值参数化配置；三类预警场景（标准成本对比、历史价格对比、大宗行情联动），数据来源于ME1P/ME1E标准报表；多渠道预警推送机制（邮件、工作流、消息中心、FIORI）。右侧二期大宗行情联动包括：CPI云集成接口架构（外部行情源→CPI→S/4HANA），REST API每日定时同步；自定义行情数据表存储模型；行情联动分析与采购时机建议，通过BI仪表盘输出。核心思路是一期先建预警能力，二期再扩展外部数据集成。

## Slide 11
价格变更履历与三年趋势可视化系统实现详解（A0193）
基于 SAP Change Document 变更文档 + 自定义履历查询报表 + BI 趋势可视化，实现价格全生命周期可追溯
变更文档技术架构
SAP Change Document 变更文档
激活对象：EINE(采购信息记录采购组织数据) 净价(NETPR)字段
变更对象：OBJECTCLAS = 'EINKBELEG'（采购凭证），信息记录变更自动记录
记录内容：变更前后值、变更日期时间、变更人、事务码、变更类型
配置路径：SCDO 变更文档对象 → SE11 数据元素勾选"更改文档" → ME12变更自动写入
CDHDR / CDPOS 变更文档表结构
CDHDR（变更文档抬头）
关键字段：MANDANT(客户端) / OBJECTCLAS(对象类) / OBJECTID(对象值) / CHANGENR(变更编号) / UDATE(日期) / UTIME(时间) / USERNAME(用户) / TCODE(事务)
CDPOS（变更文档行项）
关键字段：TABNAME(表名) / FIELDNAME(字段名) / VALUE_OLD(旧值) / VALUE_NEW(新值) / CHNGIND(变更类型 U=修改/D=删除/I=新增)
三年历史数据采集策略
数据来源：ME1P/ME1E标准报表 + CDHDR/CDPOS变更文档回溯
补充字段：调价原因（自定义字段，ME12变更时必填，关联变更编号）
自定义报表与BI可视化
价格变更履历查询报表（自定义ABAP）
技术实现：ABAP自定义程序 + ALV网格输出，事务码Z*分配
筛选条件：物料/供应商/采购组织/工厂/日期范围/品牌/变更人
输出字段：物料、供应商、旧价、新价、变动幅度%、变更日期、变更人、调价原因
功能：支持导出Excel、按变动幅度排序、权限按采购组织/工厂控制
BI 价格趋势可视化架构
BI平台：SAP BW / Analytics Cloud 或第三方BI工具（PowerBI/Tableau）
数据源：CDHDR/CDPOS变更文档 + EINE信息记录 + 自定义调价原因表
图表类型：折线图(价格趋势) / 柱状图(变动幅度对比) / 散点图(价格分布)
交互功能：时间范围筛选、物料下钻、品牌对比、同比环比、数据导出
数据模型：DSO(变更明细) → Cube(价格趋势) → Query(报表展示) → Dashboard
工程师选型决策数据支撑
应用场景：工程师物料选型时快速查阅历史价格走势，辅助成本估算
集成方式：FIORI采购应用嵌入价格趋势Widget / 工程师门户链接BI报表
管控价值
利用SAP标准Change Document记录价格变更痕迹，自定义报表实现多条件履历查询，BI实现三年价格趋势可视化，为选型、成本分析和采购决策提供数据支撑，实现价格全生命周期可追溯。
Notes: 本页详细展开任务三A0193的系统实现方案。左侧变更文档技术架构包括：SAP Change Document激活EINE净价字段，变更对象类EINKBELEG；CDHDR抬头表和CDPOS行项表的关键字段结构；三年历史数据采集策略（ME1P/ME1E+变更文档回溯，补充调价原因字段）。右侧自定义报表与BI可视化包括：ABAP自定义履历查询报表（ALV输出，多条件筛选，变动幅度展示）；BI价格趋势可视化架构（折线图/柱状图/散点图，时间筛选和物料下钻）；工程师选型决策数据支撑（FIORI嵌入Widget）。核心是最大化利用SAP标准变更文档功能，辅以自定义报表和BI展示。

## Slide 12
信息记录报表增强与货源管控系统实现详解（A0212）
基于 Y_TST_19000030 报表增强 + EORD 货源清单关联 + 批量导出功能，实现货源管控状态可视化与闭环管理
报表增强技术方案
Y_TST_19000030 报表现状分析
现有功能：物料信息记录查询，按物料/供应商/采购组织筛选，ALV输出
现有字段：物料、供应商、采购组织、工厂、净价、有效期、条件类型
不足：缺少货源管控标识、货源清单状态，无法批量识别未维护清单的供应商
新增字段设计
货源管控标识：物料是否做货源管控（来源MARC-SOBKZ特殊库存标识）
货源清单状态：是否已维护货源清单（关联EORD表，已维护/未维护）
货源清单数量：该物料+工厂维护的货源清单条目数（EORD计数）
固定供应商标识：货源清单中是否有固定供应商（EORD-FLBKZ）
所有新增字段支持ALV显示、筛选、排序和导出，字段技术名以Z*前缀命名
EORD 货源清单关联逻辑
关联条件：MATNR(物料号) + WERKS(工厂) 关联 EORD 表主键
关联表链：EORD(货源清单) → EKORG(采购组织) → LIFNR(供应商)
实时查询：报表运行时动态关联EORD，实时获取货源维护状态
性能优化：FOR ALL ENTRIES批量查询 + 数据库视图ZV_EORD_STAT
有效期控制：仅统计当前有效的货源清单（EORD-VDATU ≤ 今日 ≤ EORD-BDATU）
批量导出与权限控制
未维护货源清单批量导出
功能逻辑：筛选货源管控=是 且 货源清单状态=未维护 的物料+供应商组合
输出字段：物料、描述、供应商、描述、采购组织、工厂、管控标识、状态
业务用途：批量识别未维护货源清单的供应商，推动货源管理规范化闭环
技术实现：ALV自定义按钮 + GUI_DOWNLOAD方法导出Excel，支持自定义文件名
多维度查询优化（参考ZMR12）
物料维度：物料号/物料组/物料描述模糊查询，支持范围选择
供应商维度：供应商编码/供应商名称查询，支持采购组织范围
货源维度：货源管控标识/货源清单状态/固定供应商标识筛选
组合筛选：多维度组合条件查询，结果支持按任意字段排序和布局保存
权限精细化控制
权限维度：基于采购组织(EKORG)、工厂(WERKS)进行查询权限检查
授权对象：M_EINK_FRG(采购凭证) / M_MATE_WERKS(物料工厂权限)
敏感字段：价格字段对非授权用户隐藏或脱敏显示，AT CHECK权限校验
管控价值
通过Y_TST_19000030报表增强货源管控字段，关联EORD表实时查询货源状态，实现货源管控可视化；批量导出未维护货源清单的供应商，推动货源管理规范化与闭环，提升采购合规性和信息记录查询效率。
Notes: 本页详细展开任务四A0212的系统实现方案。左侧报表增强技术方案包括：Y_TST_19000030报表现状分析（现有功能和不足）；新增字段设计（货源管控标识、货源清单状态、清单数量、固定供应商标识）；EORD货源清单关联逻辑（关联条件、表链、实时查询、性能优化）。右侧批量导出与权限控制包括：未维护货源清单批量导出功能（筛选逻辑、输出字段、业务用途、技术实现）；多维度查询优化（物料/供应商/货源三个维度，参考ZMR12）；权限精细化控制（采购组织/工厂维度，授权对象，敏感字段脱敏）。核心是在现有报表基础上做增强，不重新开发，最小化改动。

## Slide 13
03
配套行动计划
Notes: Click to add text

## Slide 14
配套行动计划 — 实施路径与里程碑计划
分两期实施：一期聚焦四大任务核心功能上线，二期扩展大宗行情联动与BI深化应用
一期：核心功能建设与上线
需求与规则确认
品牌编码规则确认 · 预警阈值定义 · 权限规则梳理 · 关键用户访谈 · FS签署
配置与开发实现
MPN配置 · PIR品牌字段扩展 · BAdI开发 · 自定义报表 · 预警规则配置 · Change Document激活
SIT/UAT测试
集成测试SIT · 用户验收UAT · 缺陷修复 · 权限测试 · 性能验证 · 关键用户确认
培训与上线切换
最终用户培训 · 操作手册交付 · 数据迁移 · 上线切换 · 超现场支持 · 一期投产
一期里程碑：M1需求确认→ M2开发完成→ M3 UAT通过 → M4一期上线
二期：大宗行情联动与BI深化
大宗行情数据源对接与CPI开发
数据源选型与商务谈判 · CPI接口开发联调 · 自定义行情表构建 · 定时同步任务配置 · 异常处理机制
BI数据模型与仪表盘建设
BI数据模型设计(DSO/Cube) · 价格趋势折线图 · 变动幅度对比图 · 采购时机建议仪表盘 · 权限发布配置
优化推广与全量上线
二期UAT测试 · 用户深化培训 · 全工厂推广 · 运行监控优化 · 持续改进机制 · 项目验收交付
二期里程碑：M5数据源对接完成→ M6 BI仪表盘上线→ M7全量推广验收
实施策略说明
敏捷迭代：小步快跑快速验证，一期优先交付高价值核心功能
标准优先：最大化利用SAP标准功能，最小化自定义开发
用户参与：关键用户全程参与需求确认、测试验证和培训推广
二期前置：大宗行情数据源商务谈判启动
质量门禁：每个里程碑设置质量门禁，未通过不进入下一阶段
知识转移：开发过程同步进行运维知识转移，确保上线后自主运维
Notes: 本页展示整体实施路径与里程碑计划。项目分两期：一期第1-3月聚焦四大任务核心功能，含需求确认、配置开发、SIT/UAT测试、培训上线四阶段，里程碑M1-M4；二期第4-6月扩展大宗行情联动与BI深化，含数据源对接CPI开发、BI仪表盘建设、优化推广三阶段，里程碑M5-M7。实施策略强调敏捷迭代、标准优先、用户参与、二期前置、质量门禁和知识转移，确保高质量交付并快速产生业务价值。

## Slide 15
配套行动计划 — 组织架构与责任分工
建立"指导委员会-项目管理办公室-专业工作组"三级项目组织，明确各部门RACI责任分工，确保项目高效协同推进
项目组织架构
项目指导委员会
公司高管 + 各部门负责人 · 决策审批与资源协调
项目管理办公室(PMO)
项目经理 + 数智化部 · 计划管控、风险跟踪、沟通协调
业务组
招投标 供应链 研究院
技术组
SAP团队 ABAP Basis
数据组
数智化 BI 主数据
变革组
人力 培训 关键用户
各方核心职责
招投标中心：需求主责，品牌编码规则确认，预警阈值定义
供应链中心：采购业务配合，货源清单维护，下单流程适配
研究院：选型需求确认，价格趋势应用，工程师反馈
财务管理部：标准成本对接，成本分析，预算管控配合
数智化部：PMO统筹，系统运维，接口管理，权限配置
制造基地：工厂级测试验证，用户培训，上线切换支持
SAP/BI团队：配置开发，报表建设，BI实施，知识转移
关键用户需全程参与需求确认、功能测试、用户培训和上线支持，是业务与技术之间的桥梁
RACI 责任分工矩阵
R=负责执行 A=最终负责 C=咨询 I=知情
任务/活动 | 招投标 | 供应链 | 研究院 | 财务 | 数智化 | 制造基地 | SAP团队 | BI团队
任务一：多品牌比价 | A/R | R | C | I | C | I | R | I
任务二：价格波动预警 | A/R | R | I | C | C | I | R | C
任务三：价格履历趋势 | C | I | A/R | C | C | I | R | R
任务四：报表货源管控 | A/R | R | I | I | C | I | R | I
主数据治理与规则确认 | A | R | C | C | R | I | C | I
测试验证与用户培训 | C | R | R | I | A | R | R | R
上线切换与运维保障 | I | R | I | I | A | R | R | C
Notes: 本页明确项目组织架构与责任分工。左侧展示三级项目组织：指导委员会（高管决策）、项目管理办公室PMO（计划管控）、四个专业工作组（业务组、技术组、数据组、变革组），并列出各部门核心职责。右侧RACI矩阵明确四大任务及关键活动的责任分配：招投标中心在任务一、二、四中承担最终责任A，研究院在任务三中承担A，数智化部作为PMO在测试培训和上线运维中承担A。RACI确保每项活动都有明确的执行者R和最终负责人A，避免责任模糊。

## Slide 16
配套行动计划 — 主数据治理与规则确认
项目启动阶段须完成六大类业务规则确认，作为系统配置与开发的前置输入，确保方案落地符合佛照实际业务需求
品牌编码规则确认
品牌供应商编码段：预留AXXXX编码段范围
MPN物料编码段：预留AXXXXXXX编码段范围
品牌命名规范：品牌名称标准化，避免同名异写
一供应商多品牌：确认代理品牌清单及对应关系
历史数据迁移：现有信息记录品牌映射规则
主责：招投标中心 配合：供应链中心、数智化部 里程碑：M1需求签署前完成
物料属性规范确认
材质字段：材质分类标准（铜/铝/塑料/其他）
重量字段：计量单位（KG/G）及精度要求
规格字段：规格描述标准化模板
物料组映射：物料组与大宗原材料类型映射
必填控制：哪些视图/字段设为必填项
主责：供应链中心 配合：研究院、招投标中心 里程碑：M2开发完成前完成
预警阈值规则确认
标准成本超差：超差幅度%阈值（建议10%）
历史价格波动：环比/同比波动幅度阈值
物料组差异化：不同物料组设置不同阈值
绝对金额差：单价差异绝对金额阈值
预警级别：警告/严重两级阈值划分
主责：招投标中心 配合：财务管理部、供应链中心 里程碑：M2开发完成前完成
权限规则确认
采购组织权限：按EKORG控制查询范围
工厂权限：按WERKS控制数据可见性
价格字段脱敏：非授权用户价格显示规则
角色定义：采购员/采购经理/分析师/工程师
BI报表权限：BI仪表盘数据权限映射
主责：数智化部 配合：招投标中心、供应链中心 里程碑：M3 UAT通过前完成
货源管控规则确认
管控物料范围：哪些物料组/物料做货源管控
货源清单标准：每个物料最少供应商数量
固定供应商：固定供应商设置规则与审批
有效期管理：货源清单有效期与续签提醒
未维护处理：未维护货源清单的下单控制
主责：供应链中心 配合：招投标中心、制造基地 里程碑：M1需求签署前完成
调价原因规范确认
原因代码表：调价原因分类代码定义
必填控制：价格变更时原因字段必填
审批流程：大幅调价审批层级与流程
附件要求：调价依据附件上传要求
历史数据：历史调价原因回溯补录规则
主责：招投标中心 配合：财务管理部、供应链中心 里程碑：M2开发完成前完成
Notes: 本页列出项目启动阶段必须完成的六大类业务规则确认清单：品牌编码规则（供应商/MPN编码段、命名规范、历史数据映射）、物料属性规范（材质/重量/规格标准、物料组映射、必填控制）、预警阈值规则（标准成本超差、历史价格波动、物料组差异化、预警级别）、权限规则（采购组织/工厂权限、价格脱敏、角色定义、BI权限）、货源管控规则（管控物料范围、清单标准、固定供应商、有效期管理）、调价原因规范（原因代码表、必填控制、审批流程、附件要求）。每项规则明确主责部门、配合部门和完成里程碑，确保作为系统配置与开发的前置输入。

## Slide 17
配套行动计划 — 培训与变更管理计划
建立分角色、分阶段的培训体系与变更管理机制，确保用户熟练掌握新功能，保障系统平稳上线与持续应用
分角色培训计划
角色 | 培训内容 | 课时 | 方式 | 时间
采购员 | 多品牌比价查询、预警查看处理、价格履历查询、信息记录报表使用 | 4h | 课堂+实操 | 上线前2周
采购经理 | 预警审批处理、价格趋势分析、货源管控报表、采购决策支持 | 3h | 课堂+实操 | 上线前2周
分析师 | BI仪表盘使用、价格趋势深度分析、大宗行情联动分析、自定义报表 | 6h | 深度培训 | 二期上线前
工程师 | 价格履历查询、选型价格参考、物料属性查看、价格趋势参考 | 2h | 录屏+自学 | 上线后1周
系统管理员 | 预警阈值配置、权限管理、主数据维护、系统监控、问题处理 | 8h | 知识转移 | 开发阶段同步
培训方式与保障
课堂培训：集中讲解系统功能与业务流程，配合现场演示
实操练习：在测试环境完成典型业务场景操作，确保熟练掌握
录屏自学：关键操作录制视频，供用户随时回看学习
变更管理计划
变更管理四阶段
① 认知阶段（项目启动）：项目愿景宣贯，变革必要性沟通，高层背书
② 参与阶段（需求确认）：关键用户深度参与，业务流程梳理，需求共创
③ 学习阶段（测试培训）：UAT测试验证，分角色培训，操作手册交付
④ 固化阶段（上线运维）：超现场支持，问题快速响应，使用习惯固化
⑤ 优化阶段（持续改进）：使用反馈收集，功能优化迭代，价值持续释放
关键用户是变更管理的核心桥梁，每个部门指定1-2名关键用户，全程参与项目并承担部门内培训推广职责
沟通计划
项目周报：每周向指导委员会汇报进度、风险、问题
里程碑评审：每个里程碑节点召开评审会，确认阶段成果
用户沟通会：上线前召开用户大会，宣贯新功能与操作变化
培训交付物清单
用户操作手册（分角色）
培训课件PPT
操作录屏视频（5-8个）
快速参考卡（Quick Card）
常见问题FAQ文档
测试用例与操作脚本
系统管理员运维手册
培训签到与考核记录
Notes: 本页展示培训与变更管理计划。左侧为分角色培训矩阵：采购员4h（课堂+实操）、采购经理3h、分析师6h（深度培训）、工程师2h（录屏自学）、系统管理员8h（知识转移），培训方式包括课堂培训、实操练习和录屏自学。右侧为变更管理五阶段（认知-参与-学习-固化-优化）、沟通计划（项目周报、里程碑评审、用户沟通会）和培训交付物清单（操作手册、培训课件、录屏视频、快速参考卡、FAQ、测试用例、运维手册、培训记录）。关键用户是变更管理的核心桥梁，每个部门指定1-2名关键用户全程参与。

## Slide 18
配套行动计划 — 风险识别与应对措施
识别项目实施全周期八大类风险，制定针对性应对措施，明确责任方与监控机制，确保项目风险可控
风险等级：●高 需重点监控 ●中 定期跟踪 ●低 常规关注
风险类别 | 风险描述 | 潜在影响 | 影响 | 概率 | 应对措施 | 责任方
需求风险 | 业务规则确认延迟，品牌编码/预警阈值等关键规则迟迟无法定稿 | 开发延期，配置反复调整，影响整体里程碑 | 高 | 中 | 设立M1需求签署里程碑；关键用户全程参与；规则确认清单逐项跟踪；高层协调资源 | PMO 招投标中心
数据风险 | 现有主数据质量不高，物料属性缺失、品牌信息不规范、历史价格数据不全 | 比价结果不准确，预警误报，趋势分析失真 | 高 | 高 | 上线前数据清洗专项；建立数据质量检查规则；分批次迁移；历史数据标注数据来源与可信度 | 数智化部 供应链中心
技术风险 | BAdI增强、自定义报表开发复杂度超预期，标准功能无法完全满足需求 | 开发周期延长，技术债增加，后续运维困难 | 中 | 中 | 技术方案评审机制；复杂功能先做原型验证；标准功能优先，最小化自定义开发；代码评审 | SAP团队 数智化部
资源风险 | 关键用户日常工作繁忙，投入项目时间不足，需求确认和测试验证延迟 | 项目进度延误，测试不充分，上线后问题多 | 中 | 高 | 高层授权明确关键用户投入时间；合理排期避开业务高峰；关键用户AB角机制；定期通报 | 指导委员会 PMO
变更风险 | 用户习惯原有操作方式，对新功能和新流程存在抵触情绪，采纳率低 | 系统使用率低，投资回报不达预期，业务价值无法释放 | 中 | 中 | 变更管理五阶段推进；关键用户作为变革大使；分角色培训赋能；上线后超现场支持；使用数据监控 | 变革组 各部门负责人
接口风险 | 大宗行情数据源商务谈判延迟，CPI接口对接不稳定，数据质量不可控 | 二期大宗行情联动功能无法按时上线，预警准确性受影响 | 中 | 中 | 一期并行启动商务谈判；准备备选数据源；接口容错与降级机制；数据质量校验；手动录入兜底 | 数智化部 招投标中心
上线风险 | 上线切换期间影响正常采购业务，切换过程出现数据不一致或功能异常 | 采购业务中断，影响生产，用户信心受损 | 低 | 中 | 周末/节假日切换；详细切换方案与检查清单；回退方案预案；超现场支持7×24；分工厂逐步推广 | PMO 数智化部
运维风险 | 上线后问题响应不及时，内部运维团队对自定义开发不熟悉，知识转移不充分 | 问题积压，用户满意度下降，系统稳定性受影响 | 低 | 中 | 开发过程同步知识转移；交付完整运维手册；上线后1个月驻场支持；SLA响应约定；问题跟踪机制 | 数智化部 SAP团队
Notes: 本页识别项目实施全周期八大类风险及应对措施。高风险2项：需求风险（业务规则确认延迟，影响高/概率中）和数据风险（主数据质量不高，影响高/概率高），需重点监控；中风险4项：技术风险、资源风险、变更风险、接口风险，定期跟踪；低风险2项：上线风险和运维风险，常规关注。每项风险明确潜在影响、影响程度、发生概率、针对性应对措施和责任方。风险监控机制：PMO每周更新风险登记册，项目周报通报风险状态，指导委员会月度评审重大风险，确保项目风险全程可控。

## Slide 19
配套行动计划 — 上线策略与运维保障
采用"试点先行、逐步推广"上线策略，建立超现场支持与长效运维保障体系，确保系统平稳上线、持续稳定运行并释放业务价值
上线策略
第一阶段：试点上线
选择1-2个工厂/采购组织试点，验证功能与流程，收集反馈优化
第二阶段：分批推广
按工厂/采购组分批推广，每批间隔2周，确保支持资源充足
第三阶段：全量上线
全部工厂推广完成，系统正式运行，进入持续优化阶段
上线切换与回退方案
切换时间：选择周末/节假日，预留2天缓冲期，避免影响工作日采购业务
切换清单：详细的切换步骤、检查项、责任人、时间节点，逐项确认签字
回退方案：预设回退触发条件与回退步骤，确保异常时可快速恢复原系统状态
数据校验：切换前后数据一致性校验，关键报表数据比对，确保数据零丢失
超现场支持（Hypercare）
上线后4周超现场支持期
第1周
7×24驻场 现场即时响应
第2周
工作日驻场 2小时内响应
第3周
远程支持 4小时内响应
第4周
远程支持 转入常规运维
问题分级响应机制
P1紧急：系统不可用/数据错误 → 立即响应，2小时内解决或提供临时方案
P2高：功能异常影响业务 → 4小时内响应，1个工作日内解决
P3中：操作问题/优化建议 → 1个工作日内响应，纳入后续优化计划
每日站会：超现场期间每日召开15分钟站会，同步问题状态、优先级、处理进展
长效运维保障体系
运维组织与职责
数智化部：系统运维第一责任人，负责日常监控、问题处理、配置变更
关键用户：业务问题第一接触点，负责操作指导、需求收集、初步排查
SAP服务商：提供二线技术支持，负责复杂问题处理、增强开发优化
知识转移与持续优化
知识转移：开发过程同步进行，交付完整技术文档、运维手册、配置清单
持续优化：每季度收集用户反馈，评估功能优化需求，排期迭代改进
SLA约定：P1响应≤30分钟，P2响应≤2小时，P3响应≤1个工作日
系统监控：配置后台作业监控、接口异常告警、性能监控，主动发现问题
上线后价值度量指标
≥95%
系统可用率 月度统计
≥80%
用户活跃率 周活跃用户占比
≤2h
P1问题平均 解决时间
业务价值跟踪指标（上线后6个月评估）
采购成本节约：通过比价分析和价格预警，实现采购成本同比下降3-5%
分析效率提升：价格分析时间从原来的2天缩短至实时查询，效率提升80%以上
决策质量提升：基于数据的采购决策占比提升，价格异常事件响应时间缩短50%
Notes: 本页展示上线策略与运维保障体系。上线策略采用"试点先行、逐步推广"三阶段：第一阶段1-2个工厂试点验证，第二阶段按工厂分批推广（每批间隔2周），第三阶段全量上线。上线切换选择周末/节假日，配备详细切换清单、回退方案和数据校验。超现场支持期4周：第1周7×24驻场，第2周工作日驻场，第3-4周远程支持逐步转入常规运维；问题分P1/P2/P3三级响应。长效运维体系由数智化部（一线）、关键用户（业务接触点）、SAP服务商（二线技术支持）组成，配套知识转移、持续优化、SLA约定和系统监控。价值度量指标：系统可用率≥95%、用户活跃率≥80%、P1问题平均解决≤2小时；业务价值目标为采购成本节约3-5%、分析效率提升80%、决策质量显著提升。

## Slide 20
04
附录：相关文档及原始数据

## Slide 21
Atos Confidential
附录原始需求清单（4条，采购价格关联）
原始需求清单 | 需求简述 | 优先级 | 提出部门 | 需求详细说明
A0195 | 价格波动监控与大宗行情联动 | 高 | 招投标中心 王强 | 采购监控与分析：除根据历史价格、标准成本识别价格波动外，也要通过大宗行情变动识别价格波动。
A0196 | 同一物料多品牌价格维护与对比 | 高 | 招投标中心 王强 | 同一物料可按品牌维护及对比价格。下单时先选择指定品牌，再按该品牌价格从低到高排序。支持同一供应商代理多个品牌时按品牌录多个价格。
A0193 | 物料价格变更履历查询及走势可视化 | 中 | 研究院 季超 | 工程师物料选型时需知晓物料历史价格走势，建议在SAP建立物料价格变更履历查询机制，记录三年内每次调价的数值、时间及原因，可视化展示价格变动趋势。
A0212 | 物料信息记录查询报表优化 | 高 | 招投标中心 王强 | Y_TST_19000030物料信息记录查询，建议显示物料是否做货源管控、是否已维护货源清单，可批量导出哪些供应商没有维护货源清单。
Notes: Click to add text

## Slide 22
Atos is a registered trademark of Atos SE. © 2024 Atos. Confidential information owned by Atos, to be used by the recipient only. This document, or any part of it, may not be reproduced, copied, circulated and/or distributed nor quoted without prior written approval from Atos.
© Atos
谢谢
SAP S/4HANA PCE |专项方案1 | 2026年6月|内部文件
Notes: Click to add text